Техническое задание

1. Введение

1.1. Глоссарий

| П/п № | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1. | MVP | Минимально жизнеспособный продукт с базовым функционалом. |
| 2. | БД (База данных) | Структурированное хранилище информации об играх. |
| 3. | CRUD | Create, Read, Update, Delete - базовые операции с данными. |
| 4. | Юнит-тестирование | Проверка отдельных модулей кода на корректность. |
| 5. | Регрессионное тестирование | Проверка, что новые изменения не сломали старый функционал. |
| 6. | Критические дефекты | Состояние, программного обеспечения, которое не соответствует заявленным требованиям. |

1.2. Описание проекта

Веб-приложение на Django предназначено для поиска игр по различным критериям:

- Жанр, разработчик, издатель, локализация, ОС, теги.

- Вывод полной информации об игре на отдельной странице (системные требования, описание и т. д.).

- Дополнительные функции: случайная игра, подсчет и отображение количества игр в БД, добавление своей игры через веб-форму.

Целевая аудитория: геймеры, стримеры, журналисты игровой индустрии.

1.3. Архитектура проекта

Проект состоит из следующих компонентов:

- Frontend: HTML-шаблоны (Django Template Language), CSS, JavaScript.

- Backend: Фреймворк Django (Models, Views, Forms, URLs).

- База данных: PostgreSQL.

Схема взаимодействия:

Пользователь → Браузер → Django (View) → БД → Django (Template) → HTML-страница → Пользователь.

1.4. Полный функционал

| П/п № | Функция | Тип Функции | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поиск по жанру | Основная | Вывод игр выбранного жанра (RPG, шутер и т. д.). |
| 2. | Поиск по разработчику | Основная | Фильтрация по студии (например, CD Projekt Red). |
| 3. | Поиск по издателю | Основная | Фильтрация по компании (например, Electronic Arts). |
| 4. | Поиск по популярному тегу | Основная | Фильтрация по популярному тегу(например, Открытый мир) |
| 5. | Поиск по локализации | Основная | Выбор уровня локализации (нет / частичная / полная). |
| 6. | Случайная игра | Дополнительная | Рандомный выбор игры из БД. |
| 7. | Количество игр в БД | Дополнительная | Вывод общего числа записей. |
| 8. | Добавление своей игры | Дополнительная | Возможность добавить пользователем свою игру в базу данных |

2. Этапы проекта

2.1. Подготовка (1 день):

Проводится настройка среды разработки (Python, Django, PostgreSQL). Создание виртуального окружения, инициализация Django-проекта и приложения, проектирование и создание моделей БД.

2.1.1. Состав команды:

| Ответственные | Задачи |
| --- | --- |
| Тимлид(Каппес Григорий) | Сбор требований, проектирование архитектуры и моделей БД. |
| Backend-разработчик(Подольская Анастасия) | Настройка Django-проекта, создание моделей БД. |
| Frontend-разработчик(Исмайлов Никита) | Подготовка базовых HTML-шаблонов и структуры CSS. |
| Тестировщик(Тимофеев Роман) | Составление чек-листов для тестов |

2.2. Разработка MVP (5 дней):

Реализация основного функционала и пользовательского интерфейса.

2.2.1. Состав команды:

| Ответственные | Задачи |
| --- | --- |
| Backend-разработчик(Подольская Анастасия) | Реализация Views и Forms для основного функционала (Поиск по жанру, разработчику, издателю, локализации, OC, тегам). |
| Frontend-разработчик(Исмайлов Никита) | Разработка и верстка HTML-шаблонов для страниц поиска и результатов, реализация базового UI/UX. |
| Тимлид(Каппес Григорий) | Контроль выполнения задач, проверка соответствия требованиям, участие в активностях команды. |
| Тестировщик(Тимофеев Роман) | Проверка работоспособности MVP, фиксация багов. |

2.3. Доработка (4 дня):

Реализация дополнительного функционала и улучшение интерфейса.

2.3.1. Состав команды:

| Ответственные | Задачи |
| --- | --- |
| Backend-разработчик(Подольская Анастасия) | Реализация дополнительного функционала (View для случайной игры, подсчет количества игр). |
| Тимлид(Каппес Григорий) | Реализация функционала добавления игры (View, Form), общая проверка выполнения всех требований. |
| Frontend-разработчик(Исмайлов Никита) | Создание и верстка страниц для дополнительного функционала, улучшение дизайна. |
| Тестировщик(Тимофеев Роман) | Тестирование нового функционала, проверка стабильности. |

2.4. Тестирование (4 дня):

Ручное тестирование всех функций, тестирование производительности, исправление выявленных ошибок.

2.4.1. Состав команды:

| Ответственные | Задачи |
| --- | --- |
| Backend-разработчик(Подольская Анастасия) | Исправление выявленных ошибок в логике и коде. |
| Frontend-разработчик(Исмайлов Никита) | Исправление ошибок в верстке и интерфейсе. |
| Тестировщик(Тимофеев Роман) | Ручное тестирование всех функций, тестирование производительности, составление баг-репортов. |
| Тимлид(Каппес Григорий) | Координация процесса тестирования, приоритизация багов. |

2.5. Сдача проекта (1 день):

Рефакторинг кода, подготовка отчета о проделанной работе, развертывание на тестовом сервере, передача заказчику.

2.5.1. Состав команды:

| Ответственные | Задачи |
| --- | --- |
| Backend-разработчик(Подольская Анастасия) | Рефакторинг кода бэкенда. |
| Frontend-разработчик(Исмайлов Никита) | Рефакторинг кода фронтенда, оптимизация шаблонов. |
| Тестировщик(Тимофеев Роман) | Рефакторинг тестов. |
| Тимлид(Каппес Григорий) | Составление итогового отчета о проделанной работе. |
| Вся команда | Демонстрация готового продукта заказчику. |

3. Ожидаемый результат по проекту:

3.1. Создание базы данных с минимум 10 играми.

3.2. Рабочее веб-приложение на Django с основным и дополнительным функционалом, адаптивным дизайном.

3.3. Успешно проведенное тестирование приложения, исправление выявленных ошибок.

3.4. Успешная сдача проекта заказчику с развертыванием на тестовом хостинге.

4. Оценка рисков

| Риск | Последствия | Способы минимизации |
| --- | --- | --- |
| Неполная БД | Ошибки при поиске | Предварительная проверка данных перед загрузкой. |
| Некорректный ввод пользователя | Ошибки обработки запросов | Валидация на стороне клиента и сервера (Django Forms). |
| Низкая производительность | Задержки ответов страниц | Оптимизация запросов, кэширование. |
| Задержки в разработке | Срыв сроков сдачи | Регулярные митинги, контроль прогресса. |

5. Приемка

5.1. Критерии успешной приемки

- Все функции из раздела "Полный функционал" работают корректно.

- Нет критических ошибок (падение сервера, "500 ошибки", некорректное отображение или сохранение данных).

- Приложение соответствует базовым требованиям по производительности (время отклика страниц).

- Интерфейс корректно отображается в основных браузерах.

5.2. Условия приемки

- При обнаружении критических дефектов проект не принимается до их исправления.

- Дополнительные правки (не указанные в ТЗ) обсуждаются отдельно.

Срок приемки: не позднее 2 рабочих дней после исправления всех замечаний.