# 1. Введение

Объект тестирования: Веб-приложение на Django, помогающее пользователям находить игры по различным критериям (жанр, разработчик, издатель, локализация, ОС, теги).

Цель тестирования: убедиться, что приложение корректно выполняет все заявленные функции, работает стабильно и соответствует требованиям.

2. Стратегия тестирования

Юнит-тестирование – проверка каждой функции (view, модель, форма) в изоляции.

Интеграционное тестирование – проверка взаимодействия компонентов между собой (например, представлений с БД и шаблонами).

Системное тестирование – проверка работы приложения в целом, в среде, максимально приближенной к настоящей.

Критерии начала тестирования:

- Готовая база данных с играми.

- Завершенный код приложения с реализованным функционалом.

Критерии завершения тестирования:

- Все функции работают стабильно.

- Приложение соответствует требованиям пользователей.

3. Ресурсы и предварительные условия

Необходимые ресурсы:

- Доступ к интернету.

- Веб-браузер (Chrome, Firefox и т.д.).

- Доступ к коду и БД приложения.

- Развернутый тестовый сервер (например, на localhost).

Предварительные условия:

- Веб-приложение запущено и доступно для тестирования.

- База данных заполнена тестовыми данными.

- Оценка рисков

| Риск | Последствия | Способы минимизации |
| --- | --- | --- |
| Неполная БД | Невозможность найти игру | Проверить наполнение БД перед тестами |
| Ошибки в коде | Некорректная работа функций | Юнит-тесты, ручная проверка |
| Высокая нагрузка | Задержки ответов, ошибки | Тестирование производительности |
| Некорректный ввод пользователя | Ошибки обработки запросов | Валидация форм на стороне клиента и сервера, обработка исключений |

- Тест-кейсы

5.1. Поиск игр по жанру

- Открыть главную страницу приложения.

- Найти блок "Поиск по жанру".

- Написать желаемый жанр.

- Нажать кнопку "Найти".

- Проверить список выведенных игр.

Ожидаемый результат: Приложение выводит список игр выбранного жанра.

5.2. Поиск игр по разработчику

- Открыть главную страницу приложения.

- В поле "Поиск по разработчик" ввести название разработчика.

- Нажать кнопку "Найти".

- Проверить список игр.

Ожидаемый результат: Приложение выводит игры указанного разработчика.

5.3. Поиск игр по издателю

- Открыть главную страницу приложения.

- В поле "Поиск по издателю" ввести название издателя.

- Нажать кнопку "Найти".

- Проверить список игр.

Ожидаемый результат: Приложение выводит игры указанного издателя.

5.4. Поиск игр по тегу

- Открыть главную страницу приложения.

- В поле "Поиск по тегу" ввести название тега.

- Нажать кнопку "Найти".

- Проверить список игр.

Ожидаемый результат: Приложение выводит игры с указанным тегом.

5.5. Поиск игр по локализации

- Открыть главную страницу приложения.

- В поле "Поиск по локализации" ввести уровень локализации.

- Нажать кнопку "Найти".

- Проверить список игр.

Ожидаемый результат: Приложение выводит игры с указанным уровнем локализации.

5.6. Функция "Случайная игра"

- Открыть главную страницу приложения.

- Нажать кнопку "Случайная игра".

- Проверить, что отобразилась страница с информацией об одной игре.

Ожидаемый результат: Приложение выводит случайную игру из базы данных.

5.7. Отображение количества игр в базе данных

- Открыть главную страницу приложения.

- Найти на странице блок "Количество игр".

- Проверить отображенное количество игр в базе данных.

Ожидаемый результат: Приложение выводит актуальное число игр в базе.

5.8. Добавление новой игры

- Открыть главную страницу приложения.

- Нажать кнопку "Добавить игру".

- Заполнить форму: название, жанр, локализация, разработчик, издатель.

- Нажать кнопку "Сохранить".

- Проверить, появилась ли игра в общем списке или через поиск.

- Юнит-тестирование

Проверка отдельных компонентов:

- Модели (Models) → Проверить создание, сохранение и валидацию данных игр, жанров и т.д.

- Формы (Forms) → Проверить валидацию вводимых пользователем данных.

- Представления (Views) → Проверить корректность обработки запросов и формирования контекста для шаблонов.

- URLs → Проверить корректность маршрутизации.

Примеры:

- View поиска по жанру → Проверить корректность выборки из БД и контекста.

- View добавления игры → Проверить обработку формы и сохранение в БД.

- View случайной игры → Проверить логику выбора случайной записи.

- Заключение

Тестирование считается успешным, если:

- Все функции работают согласно требованиям.

- Обработка ошибок и некорректного ввода реализована (корректные HTTP-коды, страницы ошибок).

- Приложение стабильно работает при различных сценариях использования.

- Пользовательский интерфейс отображается корректно в разных браузерах.